**المملكة المغربية**

**وزارة الداخلية**

**عمالة إقليم تيزنيت**

**جماعةتيزنيت**

**تحت شعار**

**\*\* تيزنيت جماعة صديقة للبيئة \*\***

**تنظم جماعة تيزنيت حملة نظافة واسعة تشمل مختلف الأحياء**

**والشوارع بالمدينة.وذلك خلال الفترة الممتدة**

**من 14 نونبر 2015 الى غاية24دجنبر 2015**

**أهدافالحملة :**

**\* تنظيف الشوارع والأزقة .**

**\*ازالة الأعشاب الضارة .**

**\*ازالة بعض بقايا البناء .**

**\*ازالة النقط السوداء داخل المدينة .**

**\*تعزيز نظافة و جمالية مداخل المدينة .**

**\* التحسيس والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة .**

**الأحياء والشوارع المستهدفة:**

**ــ حي النخيل ــ حي اليغ ــ الحي الصناعيــ حي افراك**

**ــالحي الحسني ــ الحي المحمدي ــ حي السلام ــ حي الفرح**

**ــ داخل السور ــ خارج باب أكلو ــ الشوارع الرئيسيةبالمدينة**

**ــ حي تمدغوست ــ حي دوتركاــ حي بوتيني ــ حي ادرق ــ حي بوتقورت**

**الاشراف والتتبع :**

**الاشراف العام والتوجيه : رئيس الجماعة : ابراهيم بوغضن**

**التنسيق العام والمراقبة : النائب السابع للرئيس : عبد الله جوراغ**

**المكلف بالتوعية والتحسيس : النائب الثالث للرئيس : محمد الشيخ بلا**

**التتبع والمراقبة الميدانية : رئيس المركز التقني : أحمد ربيع مختطيف**

**التوثيق : فريق التواصل**

**العنصر البشري والاليات :**

**العنصر البشري**

|  |  |
| --- | --- |
| **العدد المطلوب** |  |
| **03** | **المراقبين** |
| **22** | **العمال** |
| **04** | **السائقين** |
| **29** | **المجموع** |

**الالـيــــات**

|  |  |
| --- | --- |
| **العدد** | **النوع** |
| **02** | **الشاحنات** |
| **02** | **( chargeur ) الجرافة** |

**برنامج الحملة : المرحلة الاولى**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **العملية** | **المكان** | **التاريخ** |
| **تنقية الواد من الأزبال وازالة النباتات والأعشاب** | **واد توخسين** | **14/11/2015** |
| **تنقية الشارع + ازالة الأعشاب الشائكة** | **شارع للا عبلة**  **شارع بئر انزاران** | **16/11/2015** |
| **تنقية الشارع + ازالة الأعشاب الشائكة** | **شارع محمد حافيضي** | **17/11/2015** |
| **تنقية الشارع + ازالة الأعشاب الشائكة** | **شارع محمد السادس** | **19/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **النخيل والعين الزرقاء** | **20/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **النخيل والعين الزرقاء** | **21/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **العبور - الاتفاق** | **23/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **العبور - الاتفاق** | **24/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **الحي الصناعي** | **25/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي افراك** | **26/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي افراك** | **27/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي افراك** | **28/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي افراك** | **30/11/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **الحي الحسني** | **01/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **الحيالمحمدي** | **02/12/2015** |

**برنامج الحملة : المرحلة الثانية**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **العملية** | **المكان** | **التاريخ** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي السلام** | **07/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي السلام** | **08/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي الفرح** | **09/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **خارج باب اكلو** | **10/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **خارج باب اكلو** | **11/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **تجزئة حاما –ادوز** | **12/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **تجزئة حاما –ادوز** | **14/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي تمدغوست** | **15/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي تمدغوست** | **16/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي بوتقورت** | **17/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي ادرق** | **18/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي بوتيني** | **19/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي دوتركا** | **21/12/2015** |
| **تنقية الشوارع والأزقة + ازالة الاعشاب الشائكة + ازالة مواد البناء** | **حي دوتركا** | **22/12/2015** |
| **تنظيف جميع النقط السوداء وجنبات السور** | **داخل السور** | **23/12/2015** |
| **تنظيف جميع النقط السوداء وجنبات السور** | **داخل السور** | **24/12/2015** |